盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务

招 标 文 件

招标人: 盐城市大丰区水务投资发展有限公司（盖章）

招标代理机构: 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 （盖章）

二〇二〇年七月

不见面开标须知

各潜在投标单位：

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“ 157311174 ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2、投标文件递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦1楼大厅咨询台，北门进。（大丰区飞达东路100号）

招标代理联系人：单钰锋      联系电话：18761249196

2.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2020年8月3日9时00分

纸质投标文件的递交截止时间、投标保证金缴纳截止时间：2020年8月3日  9时30分，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2020年8月3日9时30分。

3、开标程序

3.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）由招标人代表随机抽取确定评标基准价计算系数（如有）；

（3）拆封投标文件并唱标；

（4）开标会议结束。

4、因本项目采用不见面纸质开标模式，故招标人特别说明如下：

4.1投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

4.2开标当日，投标人提交纸质投标文件后可离开，不需要到开标现场参加开标会，开标会议视频按第1条方法进行。

4.3开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

4.4开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4.5为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑、进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5、友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：单钰锋         联系电话：18761249196

招标人：盐城市大丰区水务投资发展有限公司招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2020年 7月 13日

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 招标采购单位：盐城市大丰区水务投资发展有限公司 招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务 |
| 项目编号 | DFCG20200214 |
| 此文件审查工作已结束，于2020年7月13日备案。 招标管理部门（盖章） |

# 第一章 招标公告

一、江苏建友兴业工程项目管理有限公司受盐城市大丰区水务投资发展有限公司委托，就下列项目进行公开招标，诚邀合格的单位前来报名参加。

二、项目概况

（1）项目名称：盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务

（2）项目编号： DFCG20200214

（3）项目地点：大丰区境内

（4）招标方式：公开招标采购

（5）资金来源：自筹（银行贷款）

（6）采购预算价：约24.48万元

（7）服务期：与项目建设周期相同

（8）委托监理内容：按照国家有关监理工作要求对本项目施工阶段全过程实施监理。

三、标段划分：本招标项目共分 1 个标段，招标内容如下：

| 标段号 | 标段名称 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务 | 24.48万元 |

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

（1）具有订立合同能力的独立法人企业，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内交易的的；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；

（5）项目负责人（总监理工程师）：本单位正式职工；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得同时参加本项目采购活动；

（7）本次招标 不接受 联合体投标；

（8）符合《政府采购法》第22条规定及其他相关法律、法规规定的其他要求。

五、投标保证金

本项目投标保证金人民币：贰仟元整（￥2000.00元），必须从投标人基本帐户在开标前汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户；具体要求详见本公告“投标保证金交纳帐户信息”。

六、投标保证金交纳帐户信息

收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心

账    号：3209820531010000101002

开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行

查询电话：0515-83927237（朱会计）

注：投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致

特别提醒：投标人的保证金账户必须是投标人本单位基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

投标保证金建议在工作日的工作时间提前数日缴纳转账，缴纳后立即至报名界面对投标保证金进行同步，若无法同步，说明投标保证金没有到帐。详情咨询18105113825 0515-83927236。

七、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

（4）报名技术咨询电话：刘文辉 0515—83927236或咨询本项目的招标代理联系人。

2、请各投标申请人于2020年7月13日至2020年7月20日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

八、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

九、本招标项目采用的评标方法： 综合评分法

十、本招标项目招标公告发布媒介：盐城政府采购网(http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx)。

十一、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在盐城政府采购网(http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx)，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十二、投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十三、特别提醒

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“157311174”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2、投标文件递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦1楼大厅咨询台，北门进。（大丰区飞达东路100号）

招标代理联系人：单钰锋      联系电话：18761249196

2.1投标文件提交开始及截止时间：

纸质投标文件的递交开始时间：2020年8月3 日9时00分

纸质投标文件的递交截止时间、投标保证金缴纳截止时间：2020年8月3 日9时30分，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2020年8月3 日9时30分

十四、联系方式

（1）招标人：盐城市大丰区水务投资发展有限公司

地  址：大丰区幸福西大街

联系人：张女士、潘先生             联系电话：18261208968、0515-83810071

（2）招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地  址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系人：单钰锋

联系电话：0515-83515689、18761249196

第二章招标需求

## 一、招标需求

监理方须根据采购人的要求，针对项目的实际情况，开展全过程的监理工作，工作范围包括但不限于：项目实施、项目验收、后期维护等项目实施各阶段的专业监理服务。

## （一）监理方式

本项目采取全过程监理。

## （二）监理工作内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

1、项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和供应商提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

（5）审核和确认承建单位的测试方案；

（6）审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点。

2、工程质量控制

A、系统集成质量的控制

（1）系统集成方案的审核和确认；

（2）审核关键设备；

（3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（4）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

（5）对系统集成进行总体验收。

B、人员培训的质量控制

（1）审核确认承建单位的培训计划；

（2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

（3）监督审查考核工作，评估培训效果；

（4）审核确认承建单位的培训总结报告。

3、工程进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、投资控制

（1）通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

5、变更控制

（1）对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

（2）接受变更申请单位正式提出的变更申请；

（3）监理机构对变更进行初审，判断变更的合理性和必要性，并给出监理意见；

（4）协调三方进行协商和讨论，确定变更方法，下达变更通知书；

（5）监控变更的实施，及时控制和处理；

（6）在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估。

6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7、信息管理／工程文档管理

（1）做好监理日记及工程大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；

（5）做好项目周报；

（6）做好监理建议书和监理通知书存档；

（7）阶段性项目总结。

8、安全管理

（1）审核承建单位安全生产管理体系、施工安全专项方案；

（2）严密监控承建单位安全生产作业，做好安全生产旁站记录；

（3） 对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

9、协调管理

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

## （三）各阶段的监理任务

1、项目实施准备阶段的监理

（1）审批开工申请，确定开工日期；

（2）了解承包商设备订单的订购和运输情况；

（3）了解项目实施条件准备情况；

（4）了解承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

2、项目实施阶段的监理

（1）工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

（2）网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

3、试运行阶段的监理

（1）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

（2）对试运行期系统进行检测或测试，做出检测或测试报告；

（3）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。

4、验收阶段的监理

（1）在业主的主持下，进行系统验收；

（2）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书：

（3）核实已完成工程的数量、质量，报送业主做为支付工程价款的依据。

5、工程结束后的移交

（1）系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

（2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（3）项目实施文档的移交；

（4）项目竣工文档的移交；

（5）项目的整体移交。

6、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

# 第二章  投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰区水务投资发展有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹（银行贷款） |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 项目地点 | 大丰区境内 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离范围： 允许偏离幅度： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标文件截至时间 | 2020年7月21日时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成） |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终结算价，应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资、人员驻场费、交通费、住宿费、技术服务费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 244800.00元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 2.投标文件正本1份，副本各4份。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4.投标文件须采用胶装、热熔装订 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，原件除外 □是，退还安排 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 8.3 | 履约担保 | 履约担保的形式： 转账或银行保函等。 |
| 10 | 付款方式 | 签订监理合同后，监理人进场前，发包人支付合同价款的10%作为预付款；项目初验合格后付至合同价款的40%，发包人对本工程项目初审后付至合同价款的70%，余款待本工程项目经审计机关审计结束后一次性结清（无息）。 |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台上发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、项目完成期限和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的完成期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的实施地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）设计资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

一、资信文件应包括如下内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）企业营业执照副本复印件；

（4）本项目授权代理人（如有授权）、拟派的项目负责人（总监理工程师）与本单位签订的有效劳动合同及投标人所在地社保部门出具的至少包含2019年8月（含8月）以来连续6个月上述人员个人在该单位参保缴费证明文件（参保证明需单独出具每人一份，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）

注：以上资料投标文件如缺项或组成不符合招标文件要求的作为无效投标文件。

二、商务文件应包括如下内容：

（1）投标函

（2）监理机构及人员配备表

（3）投标人拟投入本项目的项目负责人简介

（4）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

三、技术文件应包括如下内容：

（1）、监理服务方案

（2）、各投标人根据评分标准自行清晰组织文稿，也可自行增加认为需要补充的内容。

注：上述文件均须装订成册（份数详见前附表相关约定）。

四、开标一览表的要求（须单独密封提交）

开标一览表密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书）

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

投标报价是履行合同的最终结算价，应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资、人员驻场费、交通费、住宿费、技术服务费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本项目招标代理费按国家发改委【2011】534号文及苏价服[2014]383号文计取，由中标人承担，请投标包含在投标报价内且不得单列。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标人或其投标人的上级部门基本账户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账户。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）由招标人代表随机抽取确定评标基准价计算系数（如有）；

（3）拆封投标文件并唱标；

（4）开标会议结束。

投标人对开标有异议的，应当在本项目腾讯会议中提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）不符合招标文件有关电子标书要求的。

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7. 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于7个工作日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人须在接到通知后的2个工作日内领取中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金或不能按第8.2条件要求领取中标通知书的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1中标人须在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不能在规定时间内与招标人签订合同或无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

特别注意：在评标过程、中标公示期、商议具体合同条款时、签订合同时、合同履约等任何环节，招标人有权对中标人的真实性进行判断，中标人若有作假情形，招标人有权要求中止上述任何环节，同时造成的后果由中标人全部承担，按照相关法律规定，取消中标结果，列入采购供应商黑名单，同时招标人保留进一步追加赔偿的权利。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将本招标文件相关条款执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1其它内容

无。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定，评委评标前签订评标回避书，作为永久档案存档。

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）企业营业执照副本复印件；

（4）本项目授权代理人（如有授权）、拟派的项目负责人（总监理工程师）与本单位签订的有效劳动合同及投标人所在地社保部门出具的至少包含2019年8月（含8月）以来连续6个月上述人员个人在该单位参保缴费证明文件（参保证明需单独出具每人一份，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）。

注：以上资料投标文件如缺项或组成不符合招标文件要求的作为无效投标文件。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、服务期、质量要求、投标保证金等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准

| 评分 因数 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 15分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留两位）。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 投标人能力 | 2分 | 投标人具有信息系统工程监理资质或通信工程监理资质证书的，得2分，投标时需提供资质证书复印件加盖投标人公章。 |
| 总监理工程师 | 2分 | 投标人拟派项目负责人（总监理工程师）具有国家注册的监理工程师（通信工程）证书得1分，具有信息系统监理师证书得1分，本项最高得2分。投标时需提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 监理其他人员（不含总监理工程） | 2分 | 投标人拟派监理人员（不含总监理工程）具有信息系统监理师证书，每提供一份，得0.5分，本项最高得2分。投标时需提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 监理大纲 | 10分 | 根据投标人在投标文件中监理大纲进行评价，监理大纲目录清晰、内容全面、重点突出、针对性强，评分区间0-10分。 |
| 监理工作重点和难点 | 18分 | 根据投标人针对本项目的监理工作重点和难点的相应措施和合理化建议打分，评分区间0-18分。 |
| 监理组织机构和人员职责 | 10分 | 根据投标人针对本项目监理组织机构和人员职责合理、分工明确、监理工作制度完善进行打分，评分区间0-10分。 |
| 组织管理方案 | 19分 | 根据投标人在监理大纲中所述拟采用的组织管理方案（项目质量控制、安全与保密措施、进度控制、投资控制、合同与信息管理、现场组织协调措施等方面）的科学性、可行性进行评判，评分区间0-19分。 |
| 监理目标及监控措施 | 20分 | 根据投标人在监理大纲中所述监理目标及监控措施（质量、进度、投资等方面）进行评判，评分区间0-20分。 |
| 投标文件制作质量 | 2分 | 评委根据应答文件情况综合判断，应答文件规范、完整、齐全可得满分，其它根据实际情况（文字清晰、内容完整、目录清晰、查找方便、条例清晰等方面），未按照招标文件要求编写发现一处扣1分，扣完为止。 |

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 4． 通用评标规则

### 4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

### 4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

### 4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

### 4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

### 4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

### 4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

评标委员会对优、良、中分档记分的，必须先确定优、良、中档次，再独立记分。评标委员会在评审中意见不统一并可能影响结果的，请评委各自留下书面意见，并以少数服从多数形成结论。

# 第四章 合同条款及格式

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

一、服务内容名称

本合同服务内容：对盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程建设实施的整个过程进行监理服务。

二、服务要求

1、委托人委托监理人在本项目建设过程中，提供项目监理服务。

2、监理人应按照本合同及其附件的要求组织实施监理服务。

3、服务期：与盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程建设期相同。

4、监理人理解本合同项目的性质及委托人的要求，保证有相应的人力资源和技术条件完成本合同的规定。监理人对为签订或履行本合同所提供的信息或陈述的真实性负法律责任。

三、监理人义务、权利和责任

（一）监理人的义务

1、监理人受委托人全权委托，对本项目进行监理服务，并对委托人负责。监理人有义务为委托人掌握本项目监理的全过程提供必要条件。

2、监理人自合同签订之日起一周内派出监理工作需要的监理人员，常驻代表进入现场，开展监理合同中约定的监理工作并定期（按周、月和阶段）向委托人提交监理工作报告。

3、监理人提出监理服务的执行机制（在合同正式签订后2日内）和监理计划（在合同正式签订后4日内）和各种建议，并提交委托人认可和批准。得到批准后，监理人和委托人(以下简称“合同双方”)应共同遵守此机制和计划。

4、监理人在履行本合同期间，应对项目实施过程进行质量控制和进度控制，为委托人提供与项目有关的咨询和建议，公正维护各方面的合法权益。

5、监理人未经委托人许可，不得与承包人达成任何与本项目有关的协议或承诺。

6、监理人使用委托人提供的设备、设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或合同终止后，应编制设备、设施和剩余物品清单，并按合同约定的时间和方式将设备、设施和剩余物品交给委托人。

7、监理人在执行合同期间，应按照合同要求保证监理机构成员到位（常驻代表常驻项目现场），并保证监理机构成员按时间计划参加与本项目有关的会议和活动。并保证不得随意更换派出的总监理工程师及其监理机构成员。特殊情况需征得委托人同意。

8、现场监理人员必须每天在施工现场，且不少于8小时，如遇夜间施工也必须到达现场。

（二）监理人的权利

委托人在委托的项目范围内，授予监理人以下监理权利：

1、监理人有权要求承包人对所提交的各种工作成果（计划、设计方案、报告等）进行解释。并在提供监理服务时有权要求承包人完全遵照项目监理机制执行。

2、监理人有权利对本项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计和使用功能要求，向委托人提出建议。

3、监理人有权利对项目质量进行检验。当发现项目设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或合同中约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人，对于不符合规范和质量标准的部分，在征得委托人同意后，有权通知承包人停工整改、返工。

4、监理人具有对本项目有关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5、监理人具有在本项目合同中约定的工程价格范围内，工程款支付的审核权。监理人的签字确认可作为委托人支付工程款的参考意见。

6、监理人在监理过程中如发现项目承包人工作不力，在征得委托人同意的情况下，监理机构可以要求承包人调换有关人员。

7、当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调节或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

（三）监理人的责任

1、监理人应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理人的原因而造成了经济损失，应当向业主单位进行赔偿。触犯法律的，还应承担相应的法律责任。

2、因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

3、监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

四、委托人的义务、权利和责任

（一）委托人的义务

1、在监理工作开展前，委托人应将监理人、监理内容、监理机构成员名单以及赋予的权限等书面通知承包人,并要求承包人向监理人提交各种计划和方案。

2、委托人负责本项目的外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

3、委托人应在合同双方约定的时间内向监理人提供与本项目有关的为监理工作所需要的资料（包括委托人与承包人的项目合同，以及分包合同等）。

4、委托人应就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

5、委托人应派出联系人，负责与监理人联系。委托人更换联系人，要提前通知监理人。

6、委托人应向监理机构提供开展监理工作的办公场所。

（二）委托人的权利

1、委托人有选定项目总承包人，以及与其签订合同的权利。

2、委托人有对项目规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。

3、监理人单位调换总监理工程师须经委托人同意。

4、委托人有权依据本合同对监理人和各级监理人员的监理工作进行检查；有权要求监理人提交定期（周、月和阶段）监理工作报告及监理业务范围内的专项报告。

5、 在合同执行过程中委托人发现监理人未能按照服务内容要求为委托人提供足额服务（包括人力投入）或不按监理合同履行监理职责，以及与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（三）委托人的责任

1、委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违约则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

2、委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理人的各种费用支出。

五、知识产权及保密原则

1、任何由监理人依据本合同提交的文件，委托人享有所有权。监理人未取得委托人的同意，不得以任何形式使用上述文件。但监理人保留在提供服务时曾使用的监理人自身的概念、经验、工具和技术的使用权。

2、监理人对于本项目的项目成果和相关数据、技术资料，不得向第三方泄露。

3、泄密责任：任何一方违反此协议，给对方造成损失，须承担赔偿责任。触犯法律的，还应承担相应的法律责任。

六、项目金额和付款方式

1、付款方式：详见投标人须知

2、合同金额：（大写）          （小写）         。

本监理项目合同金额是履行合同的最终结算价，包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资、人员驻场费、交通费、住宿费、技术服务费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及监理人认为需要的其他费用等。

3、如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知。

4、本合同履行过程中，如遇国家政策的调整或国家财政困难导致委托人无法拨付监理服务经费，委托人有权解除本合同，但应当对由此给监理人造成的损失给予适当补偿。

七、合同生效、变更、终止

1、本合同自合同双方签字后生效。本合同执行时间从合同签署日起至本合同相关项目通过最终验收之日起3个月止。

2、在委托监理合同签署后，实际情况发生变化，本合同必须变更时，提出变更的一方应书面通知另一方，经双方协商同意，并签署变更合同或补充协议后，合同变更成立。

3、本合同生效后，如国家有关政策、标准、法律、法规发生变化时，合同双方应在充分协商后对合同有关条款做出相应的调整和变更。

4、当事人一方变更或解除合同时，应当在 5 个工作日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

5、变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

6、在本合同执行期内，由于不可抗拒的因素使工程建设计划发生重大调整而不得不终止合同时，由委托人提出终止合同的书面通知，本合同终止。

7、当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知14日后没有收到答复，可在第一个通知答复期满后5日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

8、如果监理人单方面终止合同，监理人除退回已支付的监理费用外，还需承担相应的赔偿责任。

9、合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

八、争议的解决

1、因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，任何一方均可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

九、其他

1、与监理工作有关的一切费用由监理人承担。

2、监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

3、未经对方的书面同意，无论委托人或监理人均不得转让本合同约定的权利和义务。

4、履约担保

监理人须向委托人提交履约担保。

监理人提供履约担保的形式、金额及期限：（1）提交方式：银行保函（见索即付形式）；银行保函金额：合同价的10%；提交时间：监理人在收到中标通知书7日内，否则委托人可以取消其中标资格；有效期限:本合同履行结束之后的30日。（2）提交方式：转账；履约保证金金额：合同价的10%，监理人在收到中标通知书后，须在7日内向委托人足额缴纳履约保证金，否则委托人可以取消其中标资格；履约保证金退还时间：本合同履行结束之后30日内无息退还。监理人可以选择上述任意一种履约担保的形式。

十、其它未尽事宜，双方协商解决。

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

# 第五章 投标文件格式

封面

盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务

投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1.投标函

投   标   函

（招标人）：

1．我方已仔细研究了（项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥            元）的投标总价，以（服务期），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目监理目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

## 2.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

4、投标人拟投入本项目的负责人简介

投标人拟投入本项目的项目负责人简介

| 姓名 |  | 职务 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 年龄 |  |
| 工作简介 |  |
| 监理业绩 |  |

5、监理机构及人员配备

拟选派监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事本专业工作年限 | 执业或职业资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

4、开标一览表

采购项目编号：                                                       项目名称：

投标人名称：                                                                                     单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区水务投资发展有限公司城乡水务综合信息化工程监理服务 | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标函中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件